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1. Riparazione chiller.					(valerio)
a. Richiedere offerta
b. [bookmark: _GoBack]Allestimento Trasporto
c. Valutare acquisto nuovo  chiller
d. Ordine

2. Nuovo montaggio interferometro. 			(Ocleto, Giuliano e Alessandro)
a. Modifica Flangia equatoriale 
b. Montaggio nuove guide d’onda
c. Realizzazione supporto

3. Isolamento virole-corpo macchina. 			(Pool)
a. Progetto meccanico e disegno
b. Offerta ditta
c. Ordine
d. Kit isolamento bulloni  e O-ring (Amicuzzi)
e. Montaggio
I. Necessaria apertura anche inferiore macchina (Pool e Polacchi)

4. Inserimento schermi anulari in policarbonato. 		(Pool)
a. Progetto meccanico e disegno
b. Offerta ditta
c. Ordine
d. Montaggio
I. Necessaria apertura anche inferiore macchina (Pool e Polacchi) 

5. Rotazione elementi catodo. . 				(Pool)
a. Studio di fattibilità
b. Recuperare attrezzatura di supporto spirali
c. Smontaggio e rimontaggio
I. Necessaria apertura inferiore macchina (Pool e Polacchi)

6. Nuovi Rogosky						(Lampasi e Grosso)
a. Reperimento cavo avvolgimento
b. Reperimento cavo di collegamento
c. Intestazione coda
d. Montaggio sensori
e. Collegamento  uscita
I. Necessaria apertura inferiore macchina (Pool  e Polacchi)
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7. Nuovo alimentatore coils esterni.			(Lampasi, Maffia e Pool)
a. Contatti ditta OCEM
b. Dimensioni e posizionamento
c. Alimentazione di potenza
d. Trigger
e. Cavo di collegamento

Quanto evidenziato in giallo è compreso nel lavoro del gruppo di Progetto da inserire nelle attività del Coordinamento Diagnostiche (nel sito fsn-fusphy)







E’ previsto di operare la macchina per testare le diagnostiche nel primo trimestre dell’anno.
A valle degli interventi sulla camera da vuoto è prevista una nuova campagna di operazioni della macchina nel mese di Giugno.
