Programmazione Multipinch 2017 1° sem.

- Riparazione chiller.					(valerio)

  - Richiedere offerta

  - Allestimento Trasporto

  - Valutare acquisto nuovo  chiller

  - Ordine

- Nuovo montaggio interferometro. 			(Ocleto, Giuliano e Alessandro)

  - Modifica Flangia equatoriale

  - Montaggio nuove guide d’onda

  - Realizzazione supporto

- Isolamento virole-corpo macchina. 			(Pool)

  - Progetto meccanico e disegno

  - Offerta ditta

  - Ordine

  - Kit isolamento bulloni  e O-ring (Amicuzzi)

  - Montaggio

    - Necessaria apertura anche inferiore macchina (Pool e Polacchi)

- Inserimento schermi anulari in policarbonato. 		(Pool)

  - Progetto meccanico e disegno

  - Offerta ditta

  - Ordine

  - Montaggio

    - Necessaria apertura anche inferiore macchina (Pool e Polacchi)

- Rotazione elementi catodo. . 				(Pool)

  - Studio di fattibilità

  - Recuperare attrezzatura di supporto spirali

  - Smontaggio e rimontaggio

    - Necessaria apertura inferiore macchina (Pool e Polacchi)

- Nuovi Rogosky						(Lampasi e Grosso)

  - Reperimento cavo avvolgimento

  - Reperimento cavo di collegamento

  - Intestazione coda

  - Montaggio sensori

  - Collegamento  uscita

    - Necessaria apertura inferiore macchina (Pool  e Polacchi)

Programmazione Multipinch 2017 2° sem.

- Nuovo alimentatore coils esterni.			(Lampasi, Maffia e Pool)

  - Contatti ditta OCEM

  - Dimensioni e posizionamento

  - Alimentazione di potenza

  - Trigger

  - Cavo di collegamento

Quanto evidenziato in giallo è compreso nel lavoro del gruppo di Progetto da inserire nelle attività del Coordinamento Diagnostiche (nel sito fsn-fusphy)

E’ previsto di operare la macchina per testare le diagnostiche nel primo trimestre dell’anno.

A valle degli interventi sulla camera da vuoto è prevista una nuova campagna di operazioni della macchina nel mese di Giugno.